# Klar App Audit und Maßnahmenbericht

Stand 27. September 2026. Für Entwicklung, Betrieb und Projektverantwortliche. Gegenstand ist der Kandidat in PR 51 auf Basis von main a2a37cda1431000101a6e56a25f174e2ff55d065. Dieser Bericht beschreibt geprüfte Codepfade, behobene Fehler und die Voraussetzungen einer belastbaren Betriebsfreigabe.

Ergebnis: Wesentliche Sicherheits-, Datenschutz- und Zuverlässigkeitsfehler wurden im Prüfzweig behoben. Die automatisierten Nachweise stützen eine technische Review-Freigabe. Eine uneingeschränkte Enterprise-, WCAG- oder Compliance-Freigabe ist weiterhin nicht belegt. Produktionsmigration, Cloud-Konfiguration, Wiederherstellung, Lastmessungen und manuelle Barrierefreiheit bleiben Freigabebedingungen. Es wurde keine Produktionsbereitstellung vorgenommen.

# Umfang und Nachweismethode

Das reproduzierbare Inventar erfasst 344 Quellmodule, davon 198 UI-Komponenten, 78 statisch erkannte API-Routen und 87 Testdateien einschließlich Browserdateien und Helfern. Für 71 Module findet der Importgraph direkte Testimporte. Diese Zahl ist keine Testabdeckung; dynamische Aufrufe, indirekte Ausführung, ungenutzte Komponenten und sämtliche Bedienzustände lassen sich daraus nicht bestätigen. Die vollständige Zuordnung steht im CSV-Inventar und JSON-Inventar.

Die Prüfung kombiniert Quellcode- und Konfigurationsanalyse, Authentifizierungs- und Berechtigungstests, echte Firebase-Emulatoren für Auth, Firestore und Storage, ausgewählte Browserreisen, Typprüfung, Abhängigkeitsprüfung, Bundle-Budget, Produktionsstart und Container-Build. Synthetische Emulatoridentitäten ersetzen keine realen Provider-, Zahlungs- oder Cloud-Betriebsnachweise. Jede Komponente wurde inventarisiert; eine vollständige dynamische Ausführung sämtlicher Komponenten und Zustände wurde nicht erreicht.

# Automatisierte Ergebnisse

Der vollständig erfolgreiche Enterprise-Lauf 36320935207 prüfte Commit 9ba1a87d526e4d21b7bde2a97aa5a1c1d328954a. Die Suite umfasst 547 Tests in 80 Testdateien, Typprüfung, Sicherheitsprüfungen, Functions-Build mit Regionsprüfung, Produktions-Build, Bundle-Budget, Produktionsrouting und Container-Build. Der zugehörige Dokumentationslauf 36320935276 war erfolgreich.

Der Browserlauf 36320935300 bestätigt 14 erfolgreiche Tests ohne Wiederholung auf derselben Revision. Er enthält den Widerruf von Produktanalyse-Einwilligungen über die Profileinstellungen. Weitere Nachweise und Grenzen stehen im Prüfnachweis. Explizite Bucket-Konfiguration, bereinigte Prüfskripte und Dependency-Updates sind in dieser Revision enthalten. Nachfolgende Dokumentationsänderungen erhalten eigene, im PR sichtbare Prüfungen.

Der dokumentierte Prüflauf verwendet Node 22.23.0, Java 21 und exakt Firebase CLI 15.31.0. Lokale ergänzende Prüfungen liefen unter Node 24 und ersetzen diese CI-Nachweise nicht. Frühe fehlgeschlagene Läufe deckten einen uneinheitlichen Storage-Testbucket und eine unzulässige Playwright-Konfiguration auf; beide Ursachen wurden korrigiert. Ein grüner Lauf wird ausschließlich seiner tatsächlich geprüften Revision zugeordnet.

# Behobene Befunde

Authentifizierung und private Daten: Der Browser fügt Tokens nur derselben Herkunft und echten API-Pfaden hinzu. URLs mit fremder Herkunft, eingebetteten Zugangsdaten oder lediglich ähnlichem Pfad erhalten keinen Token. Ein Konto-Wechsel während des Tokenabrufs verwirft das Ergebnis. Öffentliche Profile und Empfehlungen werden aus einer Feld-Positivliste erzeugt; vollständige Nutzerdokumente werden nicht mehr als öffentliche Profile geschrieben. Für bereits bestehende Dokumente liegt eine gesonderte Migration mit standardmäßigem Probelauf vor.

Verifizierung und Produktwahrheit: Der unsichere Selbstverifizierungspfad ist deaktiviert. Nicht konfigurierte Identitätsanbieter melden keinen erfundenen Erfolg. Die Oberfläche bestätigt Verifizierung nur nach tatsächlichem Serverstatus und zeigt keine pauschalen Verifiziert-Abzeichen. Fotoannahme prüft Format, Dateisignatur und Größe und bestätigt erst nach erfolgreicher Speicherung. Die bisherige generische KI-Bildauswertung wurde aus der manuellen Verifizierung entfernt. Der Audio-Endpunkt liefert vorerst 501; die Aufnahmefunktion ist mit Erklärung deaktiviert, da zuvor eine erfolgreiche Lieferung ohne persistierte Nachricht suggeriert wurde.

Einwilligung und Analyse: Die Analyse-API validiert ein enges Zod-Schema, begrenzt JSON auf 10 KiB und Anfragen auf 30 pro Minute und IP je Prozess. Sie verlangt verifizierte Identität und gesonderte Produktanalyse-Einwilligung. Freie Metadaten und vom Client behauptete Benutzerkennungen sind ausgeschlossen. Fehler liefern nachvollziehbare 400-, 401-, 403-, 429- oder 503-Antworten. Eine neue Einstellung erlaubt den Widerruf optionaler Zwecke und bestätigt erst nach gespeichertem Nachweis. Produktanalyse ist standardmäßig deaktiviert; vor verteilter Aktivierung fehlt ein gemeinsamer Rate-Limit-Speicher.

Chat und Zahlungen: Chat-Routen wurden aus dem großen Servermodul getrennt. Nachrichten und Lesebestätigungen prüfen Mitgliedschaft, beidseitige Sperren und Freigabestatus; Lesebestätigungen verändern nur zulässige Nachrichten des Gegenübers. Texte behalten ihre persistente, idempotente Bestätigung. Stripe erhält den unveränderten Request-Body vor dem allgemeinen JSON-Parser und benötigt für signierte Webhooks keinen Firebase-Login. Der ungesicherte Werbevergütungs-Prototyp vergibt ohne konfigurierten Signaturprüfer keine Guthaben.

Speicherung und Betrieb: Storage-Regeln unterscheiden Erstellen und Aktualisieren von Löschen und behandeln fehlende Ressourcen sicher. Fotoaufbewahrung und Kontolöschung sind durch Unit- und Emulator-Tests ergänzt. Wartungsjobs besitzen explizite Frankfurt-Region, begrenzte Arbeitsmengen, gespeicherte Fortschrittsmarken und Schutz vor konkurrierend ersetzten Dateien. Datenbank-ID und Storage-Bucket sind verpflichtend anzugeben; die App verwendet eine benannte Datenbank. Express-5-Produktionsrouting und geordnetes Herunterfahren wurden repariert. CI ignoriert keine fehlgeschlagenen Sicherheits- oder Testschritte mehr; Versions- und Dokumentationsworkflows schreiben nicht automatisch ungeprüft nach main.

# Funktionsbewertung

| Bereich | Nachweis im Kandidaten | Verbleibende Grenze |
| --- | --- | --- |
| Identität und Onboarding | Gast, Registrierung, Alter, Einwilligung, Fehlerpfad im Browser | Reale OAuth-Anbieter und alle Wiederanlaufzustände |
| Musik und Empfehlungen | Typen, Genre-Eingabe, Speicherung, Projektion, 30 Prozent Gewichtung | Musik-Icebreaker noch ohne produktiven Coach-Aufrufer |
| Profil und Datenschutz | Echte Profildaten, Export, Löschkaskade, Widerrufskomponente | Legacy-Migration und reale Löschfristkontrolle |
| Chat und Sicherheit | Persistenz, Idempotenz, Gate, Mitgliedschaft und Sperren | Audio deaktiviert; vollständige Geräte- und Historienreisen |
| KI und Verifizierung | Einwilligungsgrenzen, sichere Fehler, keine Anbieter-Scheinerfolge | Reale Anbieterabnahme und verteilte Kostenquoten |
| Zahlung und Administration | Rollenprüfungen, Webhook-Body und Signaturpfad | Reale Zahlung, Erstattung und Betriebsberechtigungen |
| UI und Barrierefreiheit | Semantik, Fokushelfer, Kontrast- und ausgewählte Axe-Tests | Alle authentifizierten Ansichten manuell prüfen |
| Offline und Zusatzwidgets | Inventar und vorhandene Regressionstests | Vollständige Wiederaufnahme und produktive Anbindung |
| Betrieb und Bereitstellung | Health, Readiness, Container, Bundle und Release-Artefakte | Reale Last, Alarmzustellung, Wiederherstellung und Freigabe |

Das Musikdatenmodell und der lokale Kompatibilitätshelfer waren bereits vorhanden. Der aktive Empfehlungsweg wurde ergänzt: Bei beidseitig vorhandenen Musikpräferenzen fließt Musik mit 30 Prozent ein, andernfalls bleibt die bisherige Basisbewertung erhalten. Ein vorhandener Hilfsalgorithmus allein belegt keine produktive KI-Coach-Integration.

# Offene Issues und Firebase

Die offenen App-Issues #35 bis #38 werden durch Regionsprüfung, Emulator-Isolation, validierte Analyse-API und echte Storage-/Aufbewahrungstests adressiert. Sie werden nicht vor Merge und erforderlichem Betriebsnachweis als abgeschlossen behandelt. Das übergeordnete Verbesserungsprogramm #27 bleibt offen; insbesondere Betrieb, große Bildschirmmodule und verteilte KI-Kostenkontrolle sind nicht vollständig erledigt.

Die offizielle Firebase-Issue-Sammlung wurde auf konkrete Relevanz geprüft. #11020 betrifft parametrisierte Triggerregionen; explizite Region und Build-Prüfung verhindern eine entsprechende Konfigurationsklasse, beweisen aber keine Cloud-Bereitstellung. #10467 betrifft VPC-Regionen. #11160 und #10518 begründen die Isolation paralleler Emulatorzugriffe; #11124 betrifft einen Emulator-Threadverlust, den ein frischer Prozess pro Lauf begrenzt, aber nicht repariert. #7580 betrifft ältere RTDB-Trigger, #8448 einen Go-Storage-Client; beide sind keine nachgewiesene Fehlerursache dieser TypeScript-App. #7946 ist ein älterer geschlossener Storage-Bericht. Genaue Links und Maßnahmen stehen im Firebase-Betriebsleitfaden.

# Performance und risikokontrollierte TCO

Das bestehende Bundle-Budget wird eingehalten. Der geprüfte Container-Build weist dennoch große komprimierte Einzelstücke aus: Firebase rund 214 kB, Einstieg rund 168 kB und Dashboard rund 133 kB. Diese Buildgrößen sind keine gemessenen mobilen Ladezeiten. Weitere Aufteilung von Dashboard und Profil sowie bedarfsgeladenen Diagramm- und PDF-Funktionen sollte anhand realer Nutzung priorisiert werden; pauschales Anheben des Budgets wäre keine Optimierung.

Begrenzte Wartungsbatches, eine Instanz und Parallelität eins verhindern unkontrollierte Wartungsspitzen. Sie können Rückstände verursachen: tägliche Fotoverarbeitung schafft höchstens 2000 Objekte je Lauf, Analytics-Bereinigung höchstens 400 Dokumente. Eine 30-Tage-Zeitmarke garantiert daher keine sekundengenaue Löschung. Rückstand, ältestes löschbares Objekt und fehlgeschlagene Läufe müssen überwacht werden; vor Aktivierung sind Kapazität oder TTL und eine freigegebene maximale Verzögerung festzulegen.

Kostenentscheidungen benötigen ein gemessenes Modell: Infrastruktur plus Datenbank-Lese-/Schreibvorgänge, Storage, Egress, KI-Aufrufe, Monitoring und Betriebsarbeit. Empfohlen werden Kosten pro aktivem Nutzer und pro erfolgreicher Konversation, ergänzt um p95-Latenz, Fehlerrate und Sicherheitsereignisse. Vor einer Skalierungsfreigabe sind repräsentative synthetische Last, Ratenbegrenzung bei mehreren Instanzen und Rückfallverhalten bei Providerfehlern zu messen. Ohne Nutzungs-, Tarif- und Abrechnungsdaten wird keine Euro-Einsparung behauptet.

# Sicherheit und Compliance

Die geprüfte Ausgangsrevision enthielt sieben moderate Root-Befunde und sechs im Functions-Produktionsgraphen. Das kompatible Update auf Firebase CLI 15.31.0 und Firebase Admin 14.5.0 für Functions reduziert die erneute lokale und CI-Prüfung auf fünf beziehungsweise zwei moderate Befunde, ohne hohe oder kritische Befunde. Verbleibend sind OpenTelemetry im CLI-Pfad sowie gaxios/uuid. Im untersuchten gaxios-Aufruf wird uuid v4 ohne Ausgabepuffer verwendet; das Advisory betrifft v3/v5/v6 mit Puffer. Das begrenzt die beobachtete Erreichbarkeit, ist aber keine allgemeine Risikofreigabe. Der Dependency-Nachweis dokumentiert Prüfung und Folgemaßnahmen. Ungeprüfte Overrides und ein vorgeschlagener CLI-Downgrade wurden vermieden.

Der Löschkatalog prüft statisch 33 Sammlungen und unterscheidet Löschpfade von aufbewahrten Nachweisen. Er ist kein Beleg vollständiger Datenlöschung. DSA-, Abrechnungs-, Backup- und Einwilligungsnachweise benötigen freigegebene Fristen, Rollen, Archivierung und Schlüsselrotation. Verifizierungsbilder sind reale personenbezogene Dateien; Aussagen wie „nur Hashes“ oder „keine personenbezogenen Daten“ wären falsch. Historische öffentliche Dokumente sind bis zur geprüften Migration ein eigenständiges Datenschutzrisiko.

Die Branch-API meldete main während des Audits als ungeschützt. Erforderliche Reviews, verpflichtende Prüfungen und geschützte Produktionsumgebungen sind administrativ zu konfigurieren und nachzuweisen. CI-YAML allein richtet diese Kontrollen nicht ein. Produktions-IAM, Backup-Inhalte und reale Datenschutzfreigaben wurden nicht bestätigt.

# Barrierefreiheit und Betriebsfreigabe

Maßstab ist WCAG 2.2 auf Niveau AA. Automatisierte Prüfungen ergänzen benannte Dialoge, Fokusführung, Statusmeldungen, Tab-Semantik und reduzierte Bewegung. Sie beweisen keine vollständige Konformität. Die Abnahmematrix muss sämtliche wichtigen Zustände mit Tastatur, NVDA/Chrome, VoiceOver/Safari, Vergrößerung, Reflow, Kontrast und Fehlerbehebung erfassen. Besonders kritisch sind Registrierung, Einwilligung, Chat-Gates, Profiländerung, Verifizierung und Kontolöschung.

Priorität P0 vor breiter Freigabe: unabhängiges Review, geschützter Hauptzweig, Bewertung und Migration historischer öffentlicher Daten sowie korrekte Cloud-Datenbank-/Bucket-Zuordnung. Verantwortlich sind Entwicklung und Plattformbetrieb; Nachweis sind freigegebener PR, Schutzkonfiguration und protokollierter Migrations-/Wiederherstellungsversuch.

Priorität P1 vor betroffenen Funktionsaktivierungen: moderaten Dependency-Befunden nachgehen, verteilte Raten- und KI-Budgets umsetzen, reale Provider- und Zahlungsreisen abnehmen sowie manuelle WCAG-Matrix schließen. Verantwortlich sind Entwicklung, Security und Produktverantwortliche. Deaktivierte Funktionen dürfen nicht als vollständig ausgeliefert vermarktet werden.

Priorität P2 für belastbaren Enterprise-Betrieb: SLO-Alarme mit tatsächlicher Zustellung, Backup-Wiederherstellung, Rollback-Übung, Aufbewahrungsüberwachung, Last-/Kostenbasis, Bereitschaftsverantwortung und regelmäßige Berechtigungsprüfung nachweisen. Verantwortlich sind Plattformbetrieb und Datenschutz-/Security-Verantwortliche. Diese Punkte bleiben offen, bis konkrete Betriebsbelege vorliegen; erfolgreiche Code-Tests ersetzen sie nicht.

Die nächsten Änderungen müssen denselben Nachweisstandard einhalten: reproduzierbarer Fehler, eng begrenzte Korrektur, geeigneter Regressionstest, aktualisierte Dokumentation und überprüfbare Revision. Projektstatus und Verbesserungsprogramm führen die offenen Freigaben fort.